Приложение №10 к анкете

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение соглашений между Минкультуры России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ | 25.12.2025 |  |
| 2. | Заключение соглашений между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями | 15.01.2026 – 31.01.2026 |  |
| 3. | Текущий ремонт | 01.02.2026 – 15.08.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.1 | Заключение договора на проведение текущего ремонта (покраска стен, ремонт полового покрытия, установка сушильных аппаратов) | 01.02.2026– 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.1.1. | Проведение текущего ремонта | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.2 | Заключение договора на установку натяжного потолка | 01.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.2.1. | Установка натяжного потолка | 01.03.2026- 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.3. | Заключение договора на поставку рулонных штор | 01.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.3.1. | Поставка и установка рулонных штор | 01.03.2026- 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.4. | Заключение договора на монтаж москитных сеток | 01.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.4.1. | Поставка и установка москитных сеток | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.5. | Заключение договора на поставку и монтаж сплит-системы | 01.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.5.1. | Поставка и монтаж сплит-системы | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.6. | Заключение договора на ремонт системы электросетей | 01.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 3.6.1. | Проведение ремонта электросетей | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |

| 4. | Пополнение фонда библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями | 01.02.2026– 31.08.2026 | Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Заключение договора на закупку детской литературы | 01.02.2026– 01.03.2026 | Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна |
| 4.2. | Заключение договора на поставку художественной литературы | 01.02.2026– 01.03.2026 | Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна |
| 4.3. | Поставка книг | 01.06.2026– 31.07.2026 | Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна |
| 4.4. | Расстановка книг | 10.08.2026– 31.08.2026 | Заведующий центральной городской детской библиотекой МБУ «ЦБС г.Югорска» - Хабибулина Наталья Рифкатовна |
| 5. | Приобретение специального программного обеспечения для создания информационных и презентационных материалов, кино-, видео-, аудио- и фотопродукции, а также мультимедийной продукции | 01.02.2026– 29.05.2026 | Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович |
| 5.1. | Заключение договора на закупку программного обеспечения | 01.02.2026– 01.03.2026 | Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович |
| 5.2. | Установка программного обеспечения | 01.04.2026– 29.05.2026 | Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович |
| 6. | Приобретение мебели | 15.02.2026 – 31.07.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 6.1. | Заключение договора на покупку мебели | 15.02.2026 – 01.03.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 6.1.1. | Доставка мебели | 20.05.2026 – 31.07.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 7. | Обучение сотрудников библиотеки | 15.02.2026– 01.06.2026 | Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна |
| 7.1. | Заключение договора на обучение сотрудников | 15.02.2026– 01.03.2026 | Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна |
| 7.1.1 | Обучение сотрудников | 01.03.2026 – 31.03.2026 | Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна |

| 7.1.2. | Получение сертификата по обучению сотрудников | 01.05.2026– 29.06.2026 | Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полное кассовое исполнение бюджетов субъектов РФ | 01.10.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |
| 9. | Сдача итоговых отчетов | 15.11.2026 | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна |